Вопрос №39

Структура управления разработкой программных средств

Разработка ПС обычно производится в организации,  в которой одновременно могут вестись разработки ряда других программных средств. Для управления всеми программными проектами используется иерархическая структура управления.

Во главе этой иерархии находится Директор (или вице-президент) программистской" организации, отвечающий за управление всеми разработками программных средств. Ему непосредственно подчинены несколько менеджеров сферы разработок и один менеджер по качеству программных средств.

Менеджер сферы разработок отвечает за управление разработками программных средств (систем) определенного типа, например; программные системы в сфере бизнеса, экспертные системы. Ему непосредственно подчинены менеджеры проектов, относящиеся к его сфере. Получив поручение директора по выполнению некоторого проекта, он организует формирование коллектива исполнителей по этому проекту (в частности, необходимую вербовку и обучение персонала).

По каждому программному проекту назначается свой менеджер, который управляет развитием  этого проекта. Ему непосредственно подчинены лидеры бригад разработчиком. Менеджер проекта осуществляет планирование и составление расписаний работы этих бригад по разработке соответствующего ПС.

Считается крайне нецелесообразным разработка большого ПС (программной системы) одной большой единой бригадой разработчиков. Для этого имеется ряд серьезных причин. Наиболее употребительны три подхода к организации бригад разработчиков:

•    обычные бригады,

•    неформальные демократические бригады,

•    бригады ведущего программиста.

В обычной бригаде старший программист непосредственно руководит работой младших программистов. В неформальной демократической бригаде поручаемая ей работа обсуждается совместно всеми се членами, а задания между ее членами распределяются согласованно в зависимости от способностей и опыта этих членов. Один из членов этой бригады является лидером (руководителем) бригады, но он также выполняет и некоторые задания, распределяемые между членами бригады. В бригаде ведущего программиста за разработку порученной программной подсистемы несет полную ответственное  один человек, называемый ведущим программистом  : он сам конструирует эту подсистему, составляет и отлаживает необходимые программы, пишет документацию к подсистеме. Ведущий программист выбирается из числа опытных и одаренных программистов. Все остальные члены такой бригады, в основном, создают условия для наиболее продуктивной работы ведущего программиста..

Важное место в управлении разработкой ПС отводится управление обеспечением качества. Для руководства этой деятельностью назначается специальный менеджер, подчиненный непосредственно директору, - менеджер по качеству. Ему непосредственно подчинены формируемые бригады по контролю.

Управление обеспечением качества означает контроль качества каждой работы, выполняемой разработчиками в рамках программного проекта, контроль каждого документа, включаемого в ПC. Качество ПC не может быть добавлено к 11C после того, как оно будет уже создано, Качество ПС формируется постепенно в процессе всей разработки ПС, в каждой отдельной работе, выполняемой по программному проекту Поэтому для каждой такой работы, прежде чем она получит одобрение и будет считаться завершенной, организуется смотр (review) соответствующей бригадой по контролю качества. Этот смотр существенно отличается от контроля, осуществляемого разработчиками в конце каждого этапа разработки, так как последний является техническим процессом, связанным с обнаружением ошибок, тогда как смотр по контролю качества является функцией управления разработкой.

Существенную роль в управлении качеством ПС играют программные (софтверные) стандарты. Они фиксируют удачный опыт высоко квалифицированных специалистов по разработке ПС для различных их классов и для разных моделей их качества. обучения новых членов этого коллектива.

Различают два вида таких стандартов:    .

•    стандарты ПС (программного продукта),

•    стандарты процесса создания и использования ПС.

Стандарты ПС определяют некоторые свойства, которыми должны обладать программы -или документы ПС, т.е. определяют в какой-то степени качество ПС

Стандарты процесса создания и использования ПС определяют, как должен проводится этот процесс, т.е. подход к разработке ПС, структуру жизненного цикла ПС и его технологические процессы.

Эти стандарты могут быть как международными или национальными, так и специально созданными для организации, » которой ведется разработка ПС. Разработка последних стандартов является одной из функций управления обеспечением качества ПС.