Вопрос № 18

Содержание гос стандартов относительно ИТ (ГОСТ 34)

ГОСТ 34 является  всеобъемлющим комплексом взаимоувязанных межотраслевых документов. Объектами стандартизации являются АС любых видов и все виды их компонентов, а не только ПО и БД.  Комплекс рассчитан на взаимодействие заказчика и разработчика. Аналогично ISO 12207 предусмотрено, что заказчик может разрабатывать АС для себя сам (если создаст для этого специализированное подразделение).

ГОСТ 34.601–90. Стадии создания АС. Предусматриваются следующие стадии и этапы выполнения работ по созданию АС

ФТ – Формирование требований к АС (стадия).

Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС.

Формирование требований пользователя к АС.

Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС (ТЗ).

РК – Разработка концепции АС.

Изучение объекта.

Проведение необходимых научно–исследовательских работ.

Разработка вариантов концепции АС.

Оформление отчета о выполненной работе.

ТЗ  Техническое создание АС.

Разработка и утверждение технического задания на задание.

ЭП – Эскизный проект.

Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям.

Разработка документации на АС и ее части.

ТП – Технический проект.

Разработка проектных решений по системе и ее частям.

Разработка документации на АС и ее части.

Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и/или технических требований (технических заданий) на их разработку.

Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.

РД – Рабочая документация.

Разработка рабочей документации на систему и ее части.

Разработка или адаптация программ.

ВД – Ввод в действие.

Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие.

Подготовка персонала.

Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, информационными изделиями).

Строительно–монтажные работы.

Пуско–наладочные работы.

Проведение предварительных испытаний.

Проведение опытной эксплуатации.

Проведение приемочных испытаний.

СП – Сопровождение АС.

Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.

Послегарантийное обслуживание.

Описано содержание документов, разрабатываемых на каждом этапе. Это определяет потенциальные возможности выделения на содержательном уровне сквозных работ, выполняемых параллельно или последовательно, и составляющих их задач. Такой прием может использоваться при построении профиля стандартов ЖЦ проекта, включающего согласованные подмножества стандартов ГОСТ 34 и ISO 12207.